АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.10.2011 г.                                      с. Михайловка                                      № 993-па

Об утверждении целевой долгосрочной программы  «Обеспечение     содержания, ремонта автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского муниципального района на 2012-2014г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.203 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Михайловского муниципального района от 25.08.2010 г № 1060-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация на территории Михайловского муниципального района и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», в целях решения проблем обеспечения безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Михайловского муниципального района, снижение аварийности и последствий  дорожно-транспортных  происшествий, а также улучшения внешнего вида территории Михайловского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемую целевую долгосрочную программу «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского муниципального района на 2012-2014г».

2. Управлению финансов при формировании бюджетов района на 2012-2014г. предусматривать средства на реализацию целевой долгосрочной программы «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского муниципального района на 2012-2014г».

3. Управлению культуры и внутренней политики (Андрущенко) опубликовать

данное постановление в общественно-политической газете «Вперед», на сайте администрации Михайловского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района Н.И. Литвинова.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                                   А.И. Чеботков

Утверждена постановлением

Администрации Михайловского муниципального района

от «  »  20    года №

ЦЕЛЕВАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ТРОТУАРОВ, СКВЕРОВ, ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЕРЕХОДОВ) И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2012-2014 гг.»

СТРУКТУРА ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Паспорт программы

2. Общие положения

3. Основные цели и задачи программы

4. Сроки и этапы реализации программы

5.Система программных мероприятий

6. Ресурсное обеспечение программы

7. Организация управления (механизм реализации) программы и контроль за ходом ее выполнения

8. Оценка эффективности реализации программы

1. Паспорт

целевой программы «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, Михайловского муниципального района                         на 2012-2014г.»

| 1. Наименование программы | Целевая долгосрочная программа «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского муниципального района на 2012-2014 гг.» (далее - программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Основание разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановление администрации Михайловского муниципального района № 1060-па от 25.08.2010 г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация на территории Михайловского муниципального района и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» |  |  |  |
| 3. Заказчик программы | Администрация Михайловского муниципального района |  |  |  |
| 4. Разработчик программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Михайловского муниципального района, Администрация Михайловского сельского поселения |  |  |  |
| 5. Исполнители мероприятий программы | Администрация Михайловского муниципального района, Администрация Михайловского сельского поселения |  |  |  |
| 6. Цели и задачи программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования и улучшение внешнего вида территории района |  |  |  |
| 7. Перечень основных мероприятий программы | Содержание, ремонт и реконструкция дорог и тротуаров; Восстановление газонов, благоустройство скверов; Нанесение линий дорожной разметки; Установка дорожных ограждений, знаков; |  |  |  |
| 8. Сроки и этапы реализации программы | 2012-2014 годы |  |  |  |
| 9. Объемы и источники финансирования программы | тыс. руб. |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012-2014 |
| Бюджет Михайловского муниципального района (дороги) | 410,0 | 415,0 | 420,0 | 1245,0 |
| Бюджет Михайловского муниципального района (тротуары) | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1350,0 |
| Бюджет Михайловского сельского поселения (тротуары) | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1350,0 |
| Итого | 1310,0 | 1315,0 | 1320,0 | 3945,0 |
| 10. Схема управления реализацией программы | Реализацию программы осуществляет администрация Михайловского муниципального района |  |  |  |
| 11.Ожидаемые результаты реализации программы | Бесперебойная и надежная работа объектов внешнего благоустройства. Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства. Улучшение внешнего вида территории района. |  |  |  |

2. Общие положения

Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995г №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Государственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности» в целях комплексного решения проблем внешнего благоустройства, обеспечения безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Михайловского муниципального района, снижения аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий, а также улучшения внешнего вида территории муниципального района, повышения комфортности дорог.

Программа направлена на комплексное благоустройство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения в районе. Она включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий для поддержания элементов обустройства дорог постоянно в надлежащем порядке и создания комфортных условий для работы и проживания населения:

содержание дорог; и реконструкция дорог и тротуаров;

ремонт проезжей части дорог;

реконструкцию озеленения, устройство газонов и цветников;

нанесение горизонтальной дорожной разметки;

установку дорожных металлических ограждений;

применение передовых технологий ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

приобретение высокопроизводительной дорожной и уборочной техники с многосторонней областью применения.

В настоящей программе применяются следующие основные термины, и определения:

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, обочины и разделительные полосы при их наличии;

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по воспроизводству ее первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения;

Содержание автомобильной дороги - выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также зимнему содержанию дороги;

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

3. Основные цели и задачи программы

Целью настоящей программы является решение проблем благоустройства, обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Михайловского муниципального района, снижение аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий, а также улучшение внешнего вида территории муниципального района, повышение комфортности дорог.

В первую очередь, программа направлена на повышение производительности дорожной сети района в условиях продолжающейся автомобилизации для удовлетворения транспортных потребностей района с минимальными издержками и максимальной безопасностью (снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения).

Программа предусматривает обеспечение минимально допустимых расходов на благоустройство территорий, связанных с обеспечением надлежащего состояния элементов обустройства дорог, тротуаров в целях безопасности дорожного движения (определение объемов и источников финансирования целевой программы по годам);

В конечном результате предусматривается решение задачи: повышение качества, надежности и экологической безопасности дорожного хозяйства района.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа действует с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года. Реализация программы осуществляется в один этап.

5. Система программных мероприятий

Система мероприятий определяется целями программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные программой, распределяются по следующим направлениям:

5.1. Обеспечение комплексного содержания дорог в соответствие с требованиями ГОСТа Р50597-93 к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Основной целью является достижение определенных успехов в поддержании чистоты и порядка на территории муниципального района. Добиться положительных результатов предполагается на основе реализации следующих мероприятий:

5.1.1. Осуществление организационных мероприятий:

– 	утвердить финансовое обеспечение мероприятий по содержанию дорог за счет средств бюджета района до нормативного уровня, т.е. в соответствии с утвержденными нормативами финансовых затрат;

– 	организовать работу по привлечению предприятий, организаций, учреждений, а также граждан к выполнению мероприятий по обеспечению сохранности и образцового содержания объектов внешнего благоустройства и коммунального назначения, благоустройства прилегающей территории;

– 	проводить месячники по генеральной очистке территорий района с привлечением юридических лиц и граждан;

– 	усилить контроль над использованием, охраной и благоустройством территорий района, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, повысить ответственность физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка в районе;

5.1.2. Выполнение текущего (ямочного ремонта) дорожного покрытия для ликвидации просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.

5.1.3. Проведение обследования технического состояния мостов в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения по ним транспорта и пешеходов, предупреждения появления в сооружениях деформации и повреждений.

5.1.4. Применение новых технологий и материалов для эффективной борьбы с зимней скользкостью на дорогах района.

5.2. Восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог района.

Основной целью является привести в нормативное состояние дороги, тротуары, пешеходные дорожки муниципального района, в этом направлении Программой предусмотрено:

5.2.1. Выполнение капитального ремонта дорог, для полного восстановления основных технико-эксплуатационных качеств покрытия, включая проектно-изыскательские работы.

5.2.2. Восстановление и ремонт газонов вдоль дорог района.

Капитальный ремонт улично-дорожной сети района планируется выполнить за счет средств из бюджета Михайловского муниципального района, средств из бюджета Михайловского сельского поселения.

5.3. Обеспечение безопасности движения пешеходов в районе.

Лучшие результаты по обеспечению безопасности пешеходного движения достигаются путем реализации следующих мероприятий:

5.3.1. Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки автомагистралей.

5.3.2. Применение мер для физического сдерживания скоростей движения легкового транспорта на коллекторных и внутриквартальных дорогах (искусственные неровности, круговые развязки, островки безопасности)

5.3.3. Установка ограждений, препятствующих внезапному выходу пешеходов на проезжую часть в наиболее опасных местах (перильные ограждения, посадки кустарников).

5.4. Озеленение района.

В данном направлении планируется проведение работ по содержанию и благоустройству и реконструкции газонов, устройству цветников, регулированию величины и густоты крон зеленых насаждений для предупреждения снижения качества освещения.

5.5. Малые архитектурные формы.

В благоустройстве территорий района используется большое количество сравнительно небольших по объему объектов. Планируется размещение скамеек, урн в скверах, у остановок общественного транспорта, а также устройство декоративных ограждений отдельных участков общего пользования.

6. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется Администрацией Михайловского муниципального района, Администрацией Михайловского сельского поселения.

Общая сумма финансирования с 2012 по 2014 годы –3945,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение программы (в тыс. руб.) с распределением расходов по годам приведено в таблице 1.

Таблица 1

Объемы финансирования программы по годам

тыс. руб.

| Источники и распорядители бюджетных средств | Период реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| Бюджет Михайловского муниципального района (дороги) | 410,0 | 415,0 | 420,0 | 1245,0 |
| Бюджет Михайловского муниципального района (тротуар) | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1350,0 |
| Бюджет Михайловского сельского поселения (тротуар) | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1350,0 |
| Всего | 3945,0 |  |  |  |

Объемы финансирования конкретных мероприятий по каждому направлению расходов приведены в Приложении 1.

7. Организация управления (механизм реализации) программы и

контроль над ходом реализации программы

Администрация Михайловского муниципального района являющейся распорядителем бюджетных средств:

обеспечивает реализацию программы;

заключает муниципальные контракты на исполнение мероприятий программы в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся программы (контракты, соглашения, акты выполненных работ, бюджетные заявки);

организует выполнение программных мероприятий, выявляет отклонения от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

осуществляет мониторинг индикаторов оценки результативности программы в течение всего периода реализации программы;

Администрация муниципального района осуществляет контроль исполнения программы.

8. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением бесперебойной и надежной работы дорог, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства, и в целом с улучшением внешнего вида территории района.