

С ***01 апреля 2021 года*** на центральном стадионе с. Михайловка начаты работы по реконструкции.



***24 июня 2021 года*** под руководством главы администрации Михайловского муниципального района Архипова В.В. состоялся совместный выезд общественных наблюдателей и специалистов администрации района на объект, реализуемый в рамках нацпроекта «Демография», регионального проекта «Спорт – норма жизни».

На объекте строительства стадиона уже произведен демонтаж ранесуществующей конструкции, выполнены работы по устройству основания футбольного поля, а также производится монтаж раздевален и укладка кабельной продукции.

**Цели проекта:**

- увеличение продолжительности здоровой жизни населения;

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

*****14 июля 2021 года*** состоялся очередной выезд общественных наблюдателей и специалистов администрации Михайловского района на объект, реализуемый в рамках нацпроекта «Демография», регионального проекта «Спорт – норма жизни».

На данном этапе строительства стадиона завершены инженерные работы, залиты пандусы и крыльцо, ведется подготовка к монтажу скейт площадки. Также на этой неделе будут доставлены сэндвич-панели и произведена установка стен раздевальни.

***22 июля 2021 года*** состоялся очередной выезд общественных наблюдателей и специалистов администрации Михайловского района на объект, реализуемый в рамках нацпроекта «Демография», регионального проекта «Спорт – норма жизни».



На данном этапе строительства стадиона проложены все коммуникации: вода, канализация.

Смонтирован металлокаркас раздевален, установлены фундаменты под опоры освещения, готов фундамент под туалеты, а также производится заливка бетоном снования площадки для скейтпарка.