АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021                                              с. Михайловка                                              № 1376-па

О внесении изменений в постановление администрации

Михайловского муниципального района от 24.12.2018 № 1283-па

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие

малоэтажного  жилищного строительства на территории Михайловского  муниципального  района

на 2019-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Михайловского муниципального района, в связи с необходимостью завершения работ в рамках муниципального контракта от 21.06.2021 № 0120300004221000018 на выполнение работ по разработке инженерных изысканий и подготовке проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Сети электроснабжения к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех детей и более, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям в с. Михайловка за ул. Калининская» администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Михайловского муниципального района от 24.12.2018 № 1283-па «Об утверждении муниципальной  программы  «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского муниципального района на 2019-2021 годы»  (далее – Программа) следующего содержания:

1.1. В п. 1 постановления, в наименовании Программы, паспорте Программы и далее по тексту Программы слова «2019-2021 годы» заменить словами «2019-2022 годы» в соответствующих падежах;

1.2. Пункт 8 «Объем и источники финансирования» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

| 8 | Объем и источники финансирования | Всего на реализацию программы запланировано 28 451,042 тыс. рублей, из них: - из местного бюджета 6 539,408 тыс. рублей - из средств дорожного фонда Приморского края 21 911,634 тыс. рублей - из внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей |
| --- | --- | --- |

1.3. Раздел 3. «Сроки и этапы реализации программы» Программы изложить в новой редакции:

«Раздел 3.  Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы составляет 4 года, начало реализации программы – 2019 г., окончание реализации программы 2022 г.

Планируемое распределение средств по мероприятиям и

источникам финансирования

| Источники финансирования, мероприятия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Строительство дорог к земельным участкам (из средств местного бюджета) | 1024,06 | 112,191 | 0,00 | 0,00 | 1 136,251 |
| Строительство дорог к земельным участкам (из средств дорожного фонда Приморского края) | 8 000,0 | 13 911,634 | 0,00 | 0,00 | 21 911,634 |
| Проектирование, строительство линии электропередач (из средств местного бюджета) | 0,00 | 49,204 | 0,00 | 4466,509 | 4 515,713 |
| Проведение государственной экспертизы проектной документации (из средств местного бюджета) | - | - | 887,444 | 0,0 | 887,444 |
| Всего: | 9024,06 | 14073,029 | 887,444 | 4466,509 | 28 451,042 |
| Затраты частных инвесторов, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Оценка земельных участков | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 |  |
| Всего: | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 |  |
| Итого: | 9024,06 | 14073,029 | 887,444 | 4466,509 | 28 451,042» |

1.3. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение программы» Программы изложить в новой редакции:

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы

|  | Источники финансирования | Срок исполнения, объем финансирования тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | итого |
| 1 | Местный бюджет | 1 024,06 | 161,395 | 887,444 | 4466,509 | 6 539,408 |
| 2 | Средства дорожного фонда Приморского края | 8 000,0 | 13 911,634 | 0,00 | 0,00 | 21 911,634 |
| 3 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Всего по источникам финансирования | 9024,06 | 14 073,029 | 887,444 | 4466,509 | 28451,042» |

1.4. Раздел 8. «Система контроля за реализацией программы» Программы изложить в новой редакции:

«Раздел 8. Система контроля за реализацией программы

Текущий контроль:

- на совещаниях при начальнике управления по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений – ежеквартально;

- отчет о реализации программы в управление экономики – ежеквартально;

Промежуточный контроль:

- на совещаниях при первом заместителе главы администрации муниципального района  – один раз в полгода;

- сводный отчет о выполнении программы за весь период ее реализации в управление экономики – ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным;

Итоговый контроль:

- отчет о результатах выполнения программы на совещании при главе Михайловского муниципального района -  2023 год.

Основные показатели программы (целевой индикатор)

| Наименование показателя | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация земельных участков по программам | кол./кв. м. | 20/30 000 | 20/30 000 | 20/30 000 | 20/30 000 |
| Обеспечение подъездными автомобильными дорогами земельные участки, предоставленные (предоставляемые) семьям, имеющим трех и более детей в собственность, а также семьям, имеющим двух детей и молодым семьям в аренду | п. м. | 1000 | 1300 | 1500 | - » |

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Корж С.Г.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Зубок П.А.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                       В.В. Архипов