**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

**МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ул. Красноармейская. д. 24, с. Михайловка, Михайловский район Приморский край

«07» сентября 2022г. №8

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка эффективного использования бюджетных средств, направленных на проведение ремонта помещений в МБОУ СОШ с. Кремово Михайловского муниципального района по контракту № 0320300013621000001 от 03.08.2021г.».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контрольно-счетной комиссией Михайловского муниципального района в соответствии с: Пунктом 2.9 Плана работы Контрольно-счетной комиссии, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной комиссии Михайловского муниципального района от 14.01.2022 г. № 7-ра, распоряжением Контрольно-счетной комиссии «О проведении контрольного мероприятия проверка эффективного использования бюджетных средств, направленных на проведение ремонта помещений в МБОУ СОШ с. Кремово Михайловского муниципального района по контракту № 0320300013621000001 от 03.08.2021г.» от 26.08.2022 г. № 59-ра.

проведено контрольное мероприятие: «Проверка эффективного использования бюджетных средств, направленных на проведение ремонта помещений в МБОУ СОШ с. Кремово Михайловского муниципального района по контракту № 0320300013621000001 от 03.08.2021г.».

Цель (цели) контрольного мероприятия:

1. Установить законность расходования бюджетных средств, источником финансового обеспечения которых являлась субсидия на иные цели, направленная на проведение ремонта помещений в МБОУ СОШ с. Кремово в 2021 году.

2. Проверка эффективного использования бюджетных средств, источником финансового обеспечения которых являлась субсидия на иные цели, направленная на проведение ремонта помещений в МБОУ СОШ с. Кремово

Объект (объекты) контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.

Кремово Михайловского муниципального района (Далее- МБОУ СОШ с. Кремово)

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

1. В нарушение п. п. 2 пункта 2.9. «Порядка определения объема и условий предоставления из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели» , утвержденного постановлением администрации Михайловского муниципального района от 29.04.2021 № 492-па ( Далее-Порядок), Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Михайловского муниципального района на проведение капитального ремонта, приобретение строительных и негорючих материалов, благоустройство территории муниципальных учреждений (Далее-Соглашение) не содержит показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии.

2. Соглашение не содержит основания и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в случае уменьшения учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. Нарушение п. 7 п. 2.9. Порядка.

3. В нарушение п.3.2 Порядка сроки сдачи Отчета о достижении показателей результативности, указанных в пункте 2.8. Порядка не определены Соглашением.

4. Отчет о достижении показателей результативности МБОУ СОШ с. Кремово не представлен.

5. В плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ с. Кремово, утвержденном руководителем Муниципального казенного учреждения «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» В.А. Белкин, отраженная иная субсидия на проведение капитального ремонта, приобретение строительных и негорючих материалов, благоустройство территории не соответствует суммам, заключенного Соглашения по состоянию на 20.07.2021 г. и дополнительному соглашению № 1 от 08.09.2021г.

6. Необходимость проведения капитального ремонта не подтверждено актом обследования технического состояния помещений в МБОУ СОШ с. Кремово, нарушение п. п. 2 пункта 2.2 раздела II постановления администрации Михайловского муниципального района от 29.04.2021 г № 492-па «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»

7. Нарушены нормы Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренные п.10 ст. 21, ч. 9 ст. 16, ч.3 ст. 103.

8. Нарушения ведения бухгалтерского учета сумм принимаемых бюджетных обязательств при определении поставщика (подрядчика, исполнителей) с использованием конкурентных способов закупки п. 167 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «

Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Михайловского муниципального района от «07» сентября 2022 г. № 62-ра

По результатам контрольного мероприятия вынесено представление Контрольно-счетной комиссии Михайловского муниципального района № 8 от 07.09.2022 г.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Михайловского муниципального района Л.Г. Соловьянова