АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________                                        с. Михайловка                                         № __________

О внесении изменений в постановление

администрации Михайловского муниципального района

от 19.06.2020 № 549-па «Об утверждении программы

комплексного развития социальной инфраструктуры

Михайловского муниципального района на 2020 – 2029 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», постановлением администрации Михайловского муниципального района от 29.07.2022 № 892-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ администрации Михайловского муниципального района», на основании Устава Михайловского муниципального района администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Михайловского муниципального района от 19.06.2020 № 549-па «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2020 – 2029 годы»» (далее –

Программа) следующего содержания:

1.1. Исключить в наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2020 – 2029 годы».

1.2. В Программе:

1.2.1. Исключить в наименовании слова «на 2020 – 2029 годы»;

1.2.2. Исключить паспорт Программы;

1.2.3. Изложить разделы I – II Программы в следующей редакции:

«1. Стратегические приоритеты

а) оценка текущего состояния социальной инфраструктуры в Михайловском муниципальном районе

- По состоянию на 01.01.2023 года общая площадь земель Михайловского муниципального района составляет 2741,4 кв. км. Наибольшую площадь территории района занимают земли сельхозназначения – 112,8 тыс. га.

Численность населения Михайловского муниципального района по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 28755 человек. В течение 2018 – 2023 гг. среднегодовая численность населения сократилась на 728 человек (на 3% относительно 2018 года), наблюдается стабильная тенденция постепенного снижения численности населения.

Снижение численности населения района обусловлено усилением тенденции старения населения, естественной убылью и миграционным оттоком.

- Естественная убыль населения в 2022 г. составила – 172 чел. Наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. Кроме того, за последние 5 лет наблюдается отрицательный миграционный прирост.

В среднегодовом исчислении ежегодно из района выбывает 1200 чел., прибывает 944 человека. Миграционная убыль в 2021 и 2022 гг. составила 239 человек.

Наряду со снижением численности и естественную убыль населения, наблюдаемые в течение последних лет, складывается следующая ситуация: увеличивается численность и доля людей старше трудоспособного возраста, сокращается численность и доля лиц трудоспособного возраста при неизменном значении доли лиц моложе трудоспособного возраста, что приводит к демографическому старению населения.

В Михайловском районе на начало 2023 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 926 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 479 чел. старше трудоспособного возраста и 357 чел. моложе трудоспособного возраста.

Общая численность населения старше трудоспособного возраста на начало 2023 г. составила 7,513 тыс. чел., или 26 % от общей численности населения.

Общая численность населения трудоспособного возраста на начало 2023 г. составила 15,657 тыс. чел., или 54 % от общей численности населения.

Общая численность населения моложе трудоспособного возраста на начало 2023 г. составила 5,585 тыс. чел., или 20 % от общей численности населения.

Значительных изменений доли населения по возрастному составу в ближайшие годы не прогнозируется.

В соответствии с Законом Приморского края от 14 ноября 2001 года № 161-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Приморского края» в состав Михайловского муниципального района входит тридцать один населенный пункт.

Законом Приморского края от 06 августа 2004 года № 130-КЗ «О Михайловском муниципальном районе» утверждены границы Михайловского муниципального района. По сведениям, внесенным в Единый государственный реестр недвижимости площадь Михайловского муниципального района составляет 2 741,4 кв. км.

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благополучия населения района. Она охватывает системы образования, культуры, физической культуры и спорта и т.д. Уровень развития социальной сферы определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами:

Образование

Образование является одним из ключевых направлений развития территории. Основными направлениями системы образования района являются дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей.

В настоящее время в Михайловском муниципальном районе сеть образовательных организаций представлена следующими учреждениями, указанными в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика учреждений образования Михайловского муниципального района

| № п/п | Назначение, (Объект) | Адрес | Ед. изм. | Расчетная вместимость | Фактическая вместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОБУ д/с № 16 «Светлячок» с. Михайловка | Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, квартал 3, д. 10 | мест | 160 | 169 |
| 2 | МДОБУ д/с № 3 «Берёзка» с. Михайловка | Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, Безымянный пер., д. 4 | мест | 125 | 138 |
| 3 | МДОБУ д/с № 30 «Журавлик» с. Ивановка | Приморский край, Михайловский район, с. Ивановка, ул. Зареченская, д. 32 | мест | 145 | 132 |
| 4 | МДОБУ д/с № 2 «Василек» с. Первомайское | Приморский край, Михайловский район, с. Первомайское, ул. Островского, д. 30 | мест | 30 | 36 |
| 5 | МДОБУ д/с «Буратино» с. Михайловка | Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, квартал 1, д. 13 | мест | 150 | 170 |
| 6 | МДОБУ д/с № 33 «Ручеёк» с. Михайловка | Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, квартал 4, д. 10 | мест | 150 | 170 |
| 7 | МДОБУ д/с № 32 «Росинка» п. Новошахтинский | Приморский край, Михайловский район, п. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 14-А. | мест | 220 | 220 |
| 8 | МДОБУ д/с № 39 «Золотой ключик» п. Новошахтинский | Приморский край, Михайловский район, п. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 5-А. | мест | 245 | 225 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ СОШ с. Абрамовка | Приморский край, с. Абрамовка, ул. Советская, д 26 | мест | 320 | 158 |
| 2 | МБОУ СОШ с. Ивановка | Приморский край, с. Ивановка, ул. Краснознаменная. Д. 20 | мест | 600 | 367 |
| 3 | МБОУ СОШ с. Кремово | Приморский край, с. Кремово, ул. Колхозная, д. 25 | мест | 480 | 118 |
| 4 | МБОУ СОШ с. Ляличи | Приморский край, с. Ляличи, ул. Школьная, д. 28 | мест | 320 | 96 |
| 5 | МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка | Приморский край, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 33 | мест | 1064 | 1226 |
| 6 | МБОУ СОШ с. Осиновка | Приморский край, с. Осиновка, ул. Комсомольская, д. 3 | мест | 450 | 162 |
| 7 | МБОУ СОШ с. Первомайское | Приморский край, с. Первомайское, ул. Школьная, д. 27 | мест | 480 | 311 |
| 8 | МБОУ СОШ с. Ширяевка | Приморский край, с. Ширяевка, ул. Октябрьская, 25 «б» | мест | 392 | 81 |
| 9 | МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский | Приморский край, п. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 12. | Мест | 400 | 389 |
| 10 | МБОУ СОШ № 2 п. Новошахтинский | Приморский край, п. Новошахтинский, Юбилейная, д. 21 | мест | 750 | 503 |
| 11 | МБОУ ООШ с. Григорьевка | Приморский край, с. Григорьевка, ул. Калинина, зд.40 | мест | 200 | 70 |
| 12 | МБОУ ООШ с. Даниловка | Приморский край, с. Даниловка, ул. Ленинская, д. 44 | мест | 162 | 33 |
| 13 | МБОУ ООШ с. Николаевка | Приморский край, с. Николаевка, ул. Ленинская, д. 84-А. | мест | 121 | 44 |
| 14 | НОШ п. Горное (структурное подразделение СОШ с. Ивановка | Приморский край, п. Горное, ул. Садовая, д.3 | мест | 30 | 9 |
| 15 | МБОУ ОСОШ с. Михайловка | Приморский край, с. Михайловка, ул. Ленинская, д. 43. |  | 78 | 305 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | МБО ДО «Центр детского творчества» с. Михайловка | Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 17 | мест | - | 1300 |
| 2 | МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа» с. Михайловка | Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Ленинская, д.38 | мест | - | 420 |

Большинство объектов системы образования Михайловского муниципального района построены в 1960-1970 годах и требуют капитального ремонта.

С целью уменьшения доли муниципальных дошкольных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных дошкольных организаций необходимо запланировать работы по капитальному ремонту зданий образовательных организаций.

На начало 2022/2023 учебного года по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования обучались 3863 обучающихся, функционировало 14 муниципальных общеобразовательных организаций. Во вторую смену обучались 297 человек (около 7,68% общего числа обучающихся), обучение в третью смену отсутствовало.

Для увеличения охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет с 52 % до 100 % необходимо осуществить капитальный ремонт в детских садах с возможностью открытия дополнительных групп.

С целью увеличения численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом до 100%, а также обеспечения шаговой доступности спортивных объектов для детей и взрослых необходимо строительство спортивных объектов в районе, спортивных площадок, ремонт стадионов и спортивных залов при общеобразовательных организациях (с футбольным полем, волейбольной, баскетбольной площадками, беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, с малыми спортивными формами).

Культура

Сфера культуры Михайловского района, наряду с образованием, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры.

Сеть учреждений культуры и дополнительного образования в области искусств в районе составляют:

Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры Михайловского муниципального района «Методическое культурно – информационное объединение» (далее – ММБУК ММР МКИО), Муниципальное казенное учреждение культуры Михайловского сельского поселения (МКУК МСП), Муниципальное казенное учреждение культуры Новошахтинского городского поселения (МКУК НГП), 10 домов культуры, 1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – ДШИ), 6 сельских клубов, 20 библиотек, 1 историко-краеведческий музей.

Таблица 2. Характеристика учреждений культуры Михайловского муниципального района

| № п/п | Объект | Адрес | Ед. изм. | Расчетная вместимость | Фактическая вместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Михайловка |  |  |  |  |  |
| 1 | Детская школа искусств с. Михайловка | с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 17 | мест | 255 | 255 (31 плат.) |
| Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры Михайловского муниципального района «Методическое культурно – информационное объединение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Районный Дом культуры | с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 14 А | мест | 300 | 209 |
| 2 | Сельский клуб с. Абрамовка | с. Абрамовка, ул. Пионерская, д.6 | мест | 39 | 39 |
| 3 | Культурно-досуговый центр с. Григорьевка | с. Григорьевка, ул. Калинина, д. 36 | мест | 200 | 100 |
| 4 | Сельский клуб с. Дубки | с. Дубки, ул. 40-летия Победы, 1 а | мест | 100 | 50 |
| 5 | Историко – краеведческий музей | с. Михайловка, квартал 1, дом 7 | Единиц хранения | 3369 | 5000 |
| Ивановское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 6 | Дом культуры с. Ивановка | с. Ивановка, ул. Краснознаменная 24б | мест | 256 | 254 |
| 7 | Сельский клуб с. Отрадное | с. Отрадное ул. Садовая, 15 | мест | 100 | 100 |
| 8 | Дом культуры с. Ширяевка | с. Ширяевка, ул. Октябрьская, 34 | мест | 250 | 88 |
| 9 | Дом культуры с. Николаевка | с. Николаевка, ул. Ленинская, 60 | мест | 170 | 170 |
| 10 | Сельский клуб с. Тарасовка | с. Тарасовка, ул. Ломоносова, 18а | мест | 20 | 20 |
| 11 | Сельский клуб с. Лубянка | с. Лубянка, ул. Ленина, 27а | мест | 100 | 30 |
| 12 | Сельский клуб п. Горное | пос. Горное, ул. Ленина, 5 | мест | 120 | 120 |
| Кремовское сельское поселения |  |  |  |  |  |
| 13 | Дом культуры с. Кремово | с. Кремово, ул. Колхозная, 25а | мест | 49 | 50 |
| 14 | Клуб с. Ляличи | с. Ляличи, ул. Школьная, 146 | мест |  |  |
| Осиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 14 | Дом культуры с. Осиновка | с. Осиновка ул. Комсомольская, 4а | мест | 208 | 250 |
| Сунятсенское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 15 | Центр культуры и досуга «Первомайский» | с. Первомайское ул. Лазо, 35 | мест | 100 | Построен в 2019 г. |
| Муниципальное казенное учреждение культуры Новошахтинского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры п. Новошахтинский | п. Новошахтинский ул. Ленинская, 8А | мест | 320 | 320 |
| 2 | Библиотека п. Новошахтинский | п. Новошахтинский ул. Ленинская, 5 | Количество экз. | 27771 | 27771 |
| 3 | Библиотека с. Павловка | с. Павловка, ул. Октябрьская, 55 | Количество экз. | 3937 | 3937 |
| Межпоселенческая библиотека |  |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека с. Михайловка | с. Михайловка квартал 1, д. 2 | количество экз. | 61993 | 61993 |
| 2 | Библиотека с. Первомайское | с. Первомайское, ул. Школьная, д. 22 | количество экз. | 9395 | 9395 |
| 3 | Библиотека с. Ивановка | с. Ивановка, ул. Краснознаменная, 24 | количество экз. | 20921 | 20921 |
| 4 | Детская библиотека с. Ивановка | с. Ивановка ул. Краснознаменная, 24 | количество экз. | 7400 | 7400 |
| 5 | Библиотека с. Ширяевка | с. Ширяевка, ул. Октябрьская, 34 | количество экз. | 11545 | 11545 |
| 6 | Библиотека с. Николаевка | с. Николаевка, ул. Ленинская, 62 | количество экз. | 4747 | 4747 |
| 7 | Библиотека с. Тарасовка | с. Тарасовка ул. Ломоносова,18а | количество экз. | 6242 | 6242 |
| 8 | Библиотека с. Кремово | с. Кремово, ул. Колхозная ,25а | количество экз. | 12723 | 12723 |
| 9 | Библиотека с. Ляличи | с. Ляличи, ул. Школьная, д. 28 | количество экз. | 11680 | 11680 |
| 10 | Библиотека с. Новожатково | с. Новожатково библиотека ул. Центральная,8 | количество экз. | 6349 | 6349 |
| 11 | Библиотека с. Абрамовка | с. Абрамовка, ул. Пионерская, 4 | количество экз. | 7137 | 7137 |
| 12 | Библиотека с. Осиновка | с. Осиновка ул. Комсомольская,4 | количество экз. | 12698 | 12698 |
| 13 | Библиотека с. Даниловка | с. Даниловка, ул. Ленинская, д. 44 | количество экз. | 5301 | 5301 |
| 14 | Библиотека с. Песчаное | С. Песчаное ул. Флотская, 2 | количество экз. | 2947 | 2947 |
| 15 | Библиотека с. Некруглово | с. Некруглово, ул. Школьная, 2 | количество экз. | 5711 | 5711 |
| 16 | Библиотека с. Васильевка | с. Васильевка ул. Ленинская, 30а | количество экз. | 8863 | 8863 |
| 17 | Библиотека с. Григорьевка | с. Григорьевка, ул. Калинина, зд. 40 | количество экз. | 12151 | 12151 |
| 18 | Библиотека п. Горное | п. Горный ул. Ленинская, 5 | количество экз. | 3380 | 3380 |
| Муниципальное поселенческое казенное учреждение культуры «Информационно-культурное объединение» Михайловского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры с. Васильевка | с. Васильевка, ул. Ленинская, 30а | мест | 200 | 200 |
| 2 | Дом культуры с. Некруглово | с. Некруглово, ул. Дорожная, 2 | мест | 30 | 30 |
| 3 | Дом культуры с. Песчаное | с. Песчаное, ул. Флотская, 38 | мест | 40 | 40 |

Основной задачей оценки уровня развития культурного обслуживания населения является выявление количественного и качественного состава действующих объектов, сопоставление мощности действующих объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение мероприятий по устранению сложившихся проблем.

Библиотеки района обеспечивают бесплатный свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату, ориентированы на обслуживание всех социальных групп, предлагают высокий уровень проводимых мероприятий, укомплектованы квалифицированными кадрами.

Ежегодно выделяются средства бюджета на подписку и доставку периодической печати. В библиотеках установлено библиотечное оборудование: стеллажи для книг, кафедры, стулья, офисная мебель, компьютеры, оргтехника и т.д. В зданиях библиотек оборудованы читальный зал для детей и взрослых. Во всех библиотеках подключена сеть Интернет. Ведется систематическое наполнение Электронного каталога. Продолжается работа по наполнению собственных электронных баз данных библиотек.

Работа учреждений культуры и дополнительного образования в области искусств направлена на решение вопросов по следующим основным направлениям:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек района;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в районе;

- организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства.

Таблица 3. Характеристика памятников культуры Михайловского муниципального района

| № п/п | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятник воинам ВОВ | с. Григорьевка, ул. Калинина, д. 17а |
| 2 | Памятник воинам ВОВ | с. Абрамовка, ул. Советская, д.30а |
| 3 | Памятник воинам ВОВ | с. Горбатка, ул. Ленинская, д.27а |
| 4 | Обелиск 1941-1945 гг. | сс. Ивановка, ул. Краснознаменная, д.20а |
| 5 | Обелиск 1941-1945 гг. | с. Ширяевка, ул. Октябрьская, д.15 |
| 6 | Памятник воинам ВОВ | п. Горное, ул. Ленина, д. 5 «а» |
| 7 | Памятник воинам ВОВ | с. Николаевка, ул. Ленинская, д.84 «а» |
| 8 | Памятник Г.Н. Нелюбову | с. Кремово, ул. Кирова, объект 75 |
| 9 | Мемориальный памятник войнам, погибшим в ВОВ | с. Кремово, ул. Кирова, д.8а |
| 10 | Памятник воинам ВОВ | с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.16е |
| 11 | Памятник погибшим летчикам | с. Михайловка, кладбище |
| 12 | Мемориальные плиты героям ВОВ | с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.16ж |
| 13 | Мемориальный камень «Участникам локальных войн и военных конфликтов» | с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.17 |
| 14 | Обелиск «Войнам односельчанам, погибшим на фронтах ВОВ 1941-1945 гг.» | с. Васильевка, ул. Ленинская, д.30а/1 |
| 15 | Памятник воинам ВОВ | с. Осиновка, ул. Комсомольская, д.4б |
| 16 | Памятник воинам Гражданской войны | с. Осиновка, ул. Суворова, д. 1а |
| 17 | Памятник воинам ВОВ | с. Даниловка, ул. Ленинская, д.37а |
| 18 | Памятник «Партизанам, погибшим в годы гражданской войны 1918-1922 годов» | с. Кремово, ул. Кирова, объект 8 «б» |
| 19 | Обелиск «Воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | с. Ляличи, ул. Школьная, д.26 |
| 20 | Стела «Памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | с. Ляличи, ул. Советская, сооружение 29 а |

Работа учреждений культуры направлена на обеспечение жителей района доступными культурно-досуговыми услугами, организацию и проведение культурно-массовых мероприятий различной тематической направленности, а также создание и деятельность клубных формирований. В 2022 году культурно-досуговыми учреждениями района было проведено 3 397 мероприятий, которые посетили 168 961 человек. Из них платных мероприятий проведено 1 026, с количеством посетителей – 32 486 человека. В учреждениях работали 124 клубных формирования различной направленности, с числом участников – 1 461 человек.

Ежегодно на территории района проводится ряд социально-значимых мероприятий. Наиболее крупные из них: фестиваль «Афганский ветер», мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан: в честь Дня защитника Отечества, День призывника; цикл мероприятий к государственным, народно-календарным праздникам общественно значимым событиям: Масленица, праздничный концерт, посвященный Международному женскому  дню 8 Марта, цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню защиты детей, Дню России, Дню окончания Второй Мировой войны, встречи с актерами российского кино в рамках Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого»; цикл мероприятий, посвященных Дню района, Дню пожилого человека, Дню Приморского края, Дню матери России, мероприятия в рамках декады инвалидов; цикл новогодних праздничных мероприятий;  мероприятия по реализации программ профилактической направленности. Для повышения социальной активности граждан пожилого возраста реализуется социально-значимый культурно-досуговый проект «Летние вечера».

Системой дополнительного образования в области искусств в муниципальном учреждении «Детская школа искусств» (далее – ДШИ) охвачено 243 ребенка. Качество обучения высокое: 95% детей успевают на «4» и «5», ежегодно учащиеся занимают призовые места на международных и региональных конкурсах, фестивалях.

С целью увеличения численности обучающихся ДШИ, детей и взрослых, посещающих мероприятия, а также обеспечения комфорта и безопасности объектов культуры необходимо проведение ремонта зданий и помещений данных учреждений.

Физическая культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из основных подсистем: школьные спортзалы, пришкольные стадионы и сооружения сети общего пользования.

Таблица 4. Характеристика физкультурно-спортивных объектов Михайловского муниципального района

| Показатели | Ед. измерения | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения – всего | количество | 100 |
| Стадионы с трибунами | количество | 1 |
| Плоскостные спортивные сооружения | количество | 70 |
| Спортивные залы | количество | 21 |
| Сооружения для стрелковых видов спорта | количество | 2 |
| Спортивные площадки с тренажерами | количество | 6 |
| Детская спортивно-юношеская школа | количество | 1 |

Таблица 5. Перечень спортивных объектов Михайловского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м | Населенный пункт | Количество занимающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивный комплекс МБО ДО «ДЮСШ» с. Михайловка (1-12) |  |  |  |  |
| Стадионы с трибунами |  |  |  |  |
| 1 | Стадион с трибуной |  | с. Михайловка |  |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Волейбольная площадка 9*18 м. | 162 | с. Михайловка | 65 |
| 2 | Волейбольная площадка 9*18 м. | 162 | с. Михайловка | 65 |
| 3 | Стрелковый тир 6*26 м. | 156 | с. Михайловка | 15 |
| 4 | Площадка для городошного спорта 15*4 м. | 60 | с. Михайловка | 30 |
| 5 | Ледовая площадка 600 кв.м. | 600 | с. Михайловка | 25 |
| 6 | Хоккейная коробка 30*60 м | 1800 | с. Михайловка | 45 |
| 7 | Спортивное ядро 400 м | 400 | с. Михайловка | 315 |
| 8 | Футбольное поле 90*60 м | 5400 | с. Михайловка | 135 |
| 9 | Баскетбольная площадка | 288 | с. Михайловка | 45 |
| 10 | Спортивное ядро 400 кв. м. | 400 | с. Михайловка (тер. Школы) | 90 |
| 11 | Баскетбольная площадка 24*12 м. | 288 | с. Михайловка (тер. Школы) | 60 |
| 12 | Футбольное поле 20*30 м | 600 | с. Михайловка (тер. Школы) | 135 |
| 13 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Михайловка (тер. Школы) | 105 |
| 14 | Футбольное поле 20*30 м | 600 | с. Васильевка | 15 |
| 15 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Васильевка | 15 |
| 16 | Баскетбольная площадка 12*18 м | 216 | с. Абрамовка (школа) | 15 |
| 17 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Абрамовка (школа) | 15 |
| 18 | Спортивное ядро 200 кв. м. | 200 | с. Абрамовка (школа) | 15 |
| 19 | Футбольное поле 20*30 м | 600 | с. Абрамовка (школа) | 15 |
| 20 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Григорьевка (школа) | 15 |
| 21 | Спортивное ядро 200 кв. м. | 200 | с. Григорьевка (школа) | 15 |
| 22 | Футбольное поле 20*30 м | 600 | с. Григорьевка (школа) | 15 |
| 23 | Баскетбольная площадка 12*18 м | 216 | с. Ивановка (школа) | 15 |
| 24 | Хоккейная коробка 30*60 м. | 1200 | с. Ивановка (школа) | 15 |
| 25 | Спортивное ядро 300 кв. м. | 300 | с. Ивановка (школа) | 15 |
| 26 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Николаевка (школа) | 15 |
| 27 | Футбольное поле 20*30 м | 600 | с. Николаевка (школа) | 15 |
| 28 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Ширяевка (школа) | 15 |
| 29 | Спортивное ядро 300 кв. м. | 300 | с. Ширяевка (школа) | 15 |
| 30 | Футбольное поле 20*30 м | 600 | с. Ширяевка (школа) | 15 |
| 31 | Хоккейная коробка 30*60 м | 1200 | с. Горное | 20 |
| 32 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Лубянка | 12 |
| 33 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Горбатка | 12 |
| 34 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Горное | 12 |
| 35 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Тарасовка | 12 |
| 36 | Футбольное поле 20*40 м | 800 | с. Ивановка (школа) | 30 |
| 37 | Спортивное ядро 20*30 кв. м. | 600 | с. Николаевка (школа) | 20 |
| 38 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Кремово (школа) | 15 |
| 39 | Футбольное поле 500 кв. м | 500 | с. Кремово (школа) | 15 |
| 40 | Баскетбольная площадка 12*18 м | 216 | с. Ляличи (школа) | 15 |
| 41 | Спортивное ядро 400 кв. м. | 400 | с. Кремово (школа) | 12 |
| 42 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Ляличи (школа) | 15 |
| 43 | Спортивное ядро 300 кв. м. | 300 | с. Ляличи (школа) | 15 |
| 44 | Футбольное поле | 500 | с. Ляличи (школа) | 15 |
| 45 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | п. Новошахтинский (школа 1) | 30 |
| 46 | Хоккейная коробка 30*60 м | 1800 | п. Новошахтинский (школа 1) | 20 |
| 47 | Спортивное ядро 400 кв. м. | 400 | п. Новошахтинский (школа 1) | 30 |
| 48 | Баскетбольная площадка 12*18 м | 216 | п. Новошахтинский (школа 2) | 30 |
| 49 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | п. Новошахтинский (школа 2) | 30 |
| 50 | Спортивное ядро 300 кв. м. | 300 | п. Новошахтинский (школа 2) | 15 |
| 51 | Футбольное поле 500 кв. м | 500 | п. Новошахтинский (школа 2) | 30 |
| 52 | Баскетбольная площадка 16*12 м | 192 | п. Новошахтинский | 15 |
| 53 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | п. Новошахтинский | 15 |
| 54 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | п. Новошахтинский | 15 |
| 55 | Спортивное ядро 200 кв. м. | 200 | п. Новошахтинский | 30 |
| 56 | Футбольное поле 90*60 м | 5400 | п. Новошахтинский | 35 |
| 57 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Даниловка (школа) | 12 |
| 58 | Спортивное ядро 300 кв. м. | 300 | с. Даниловка (школа) | 12 |
| 59 | Футбольное поле 500 кв. м | 500 | с. Даниловка (школа) | 12 |
| 60 | Баскетбольная площадка 18*12 м | 216 | с. Осиновка (школа) | 15 |
| 61 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Осиновка (школа) | 15 |
| 62 | Спортивное ядро 20*20 м. | 400 | с. Осиновка (школа) | 15 |
| 63 | Футбольное поле 20*30 кв. м | 600 | с. Осиновка (школа) | 20 |
| 64 | Спортивное ядро 300 кв. м. | 300 | с. Первомайское (школа) | 15 |
| 65 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Первомайское | 15 |
| 66 | Спортивное ядро 10*15 м. | 150 | с. Первомайское | 15 |
| 67 | Баскетбольная площадка 8*6 м | 48 | с. Первомайское (школа-интернат) | 15 |
| 68 | Волейбольная площадка 9*18 м | 162 | с. Первомайское (школа-интернат) | 15 |
| 69 | Спортивное ядро 15*20 м. | 300 | с. Первомайское (школа-интернат) | 15 |
| 70 | Футбольное поле 20*30 кв. м | 600 | с. Первомайское (школа) | 20 |
| Спортивные залы |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный (игровой зал) 20*30 м. | 600 | с. Михайловка | 315 |
| 2 | Спортивный зал 6*10 м. | 60 | с. Михайловка | 210 |
| 3 | Спортивный зал 6*30 м | 180 | с. Михайловка | 156 |
| 4 | Спортивный зал 23,19*11,48 м | 266 | с. Михайловка (школа) | 75 |
| 5 | Спортивный зал 17,57*8,49 м | 149 | с. Михайловка (школа) | 45 |
| 6 | Спортивный зал 5,67*1,95 м | 45 | с. Михайловка (школа) | 45 |
| 7 | Спортивный зал 17,3*7,97 м | 138 | с. Григорьевка (школа) | 30 |
| 8 | Спортивный зал 18*9 м | 162 | с. Абрамовка (школа) | 30 |
| 9 | Спортивный зал 5,68*7,62 м | 43 | с. Николаевка (школа) | 15 |
| 10 | Спортивный зал 12*24 м | 288 | с. Ивановка (школа) | 60 |
| 11 | Спортивный зал 17,61*8,49 м | 150 | с. Ширяевка (школа) | 15 |
| 12 | Спортивный зал 8,3*17,37 м. | 144 | с. Кремово (школа) | 12 |
| 13 | Спортивный зал 17,48*8,49 м. | 150 | с. Ляличи (школа) | 12 |
| 14 | Спортивный зал 18*9 м. | 162 | п. Новошахтинский (школа 1) | 15 |
| 15 | Спортивный зал 18*9 м. | 162 | п. Новошахтинский (школа 2) | 15 |
| 16 | Спортивный зал 24*12 м. | 288 | п. Новошахтинский (школа 2) | 60 |
| 17 | Спортивный зал | 150 | с. Осиновка | 20 |
| 18 | Спортивный зал 17,54*8,53 м. | 150 | с. Даниловка (школа) | 12 |
| 19 | Спортивный зал 24,78*8,29 м. | 205 | с. Осиновка (школа) | 12 |
| 20 | Спортивный зал 19,76*8,87 м. | 175 | с. Первомайское (школа) | 30 |
| Сооружения для стрелковых видов спорта |  |  |  |  |
| 1 | Стрелковый тир 6*26 м. | 156 | п. Новошахтинский (школа 1) | 12 |
| 2 | Стрелковый тир 6*26 м. | 156 | с. Михайловка | 4 |
| Спортивные площадки с тренажерами |  |  |  |  |
| 1 | Спортивная площадка с тренажерами (6 шт.) | 51 | с. Михайловка | 6 |
| 2 | Спортивная площадка с тренажерами (10 шт.) | 115 | с. Михайловка | 10 |
| 3 | Спортивная площадка с тренажерами (7 шт.) | 105 | с. Михайловка | 7 |
| 4 | Спортивная площадка с тренажерами (6 тренажеров + воркаут) | 296 | с. Ляличи | 57 |
| 5 | Спортивная площадка с тренажерами (8 6 тренажеров + волейбольная площадка) | 400 | с. Михайловка | 20 |
| 6 | Спортивная площадка с тренажерами (5 шт.) | 60 | с. Ширяевка | 5 |

На территории района по состоянию на 01.01.2023 г. доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составляла 46,6 %, доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся - 82,4 %.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 47 %.

Главным направлением развития спортивной инфраструктуры является строительство новых спортивных сооружений, реконструкция и модернизация существующих спортивных сооружений и строительство плоскостных сооружений (спортивные площадки, детские спортивные площадки).

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом численности и половозрастного состава) с учетом объема планируемого жилищного строительства и прогнозируемого развития объектов социальной инфраструктуры

Демографический прогноз

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры – это удовлетворение потребностей населения.

Из общего числа людей, проживающих в районе, трудоспособное население составляет 54 %. Это те лица, которым необходимо иметь постоянную работу, в том числе в социальной сфере, сфере обслуживания, на предприятиях сельского хозяйства и промышленного производства.

Основными проблемами рынка труда останутся: изменение возрастной структуры населения, непривлекательность ряда вакансий из-за низкого уровня заработной платы, структурные диспропорции профессионально-квалификационного состава работников.

По статистическим данным динамика демографии района носит регрессивный характер. Согласно прогнозу социально-экономического развития района в ближайшей перспективе планируется стабилизация численности населения до 28,6 тыс. чел., в дальнейшем, с учетом реализуемых проектов на территории прогнозируется постепенный рост численности населения.

Для достижения положительной тенденции к стабилизации численности населения на территории района необходимо провести ряд мероприятий, направленных на развитие, в том числе объектов социальной инфраструктуры.

Перспективное строительство

Планирование развития жилищного строительства осуществляется по принципу достаточности, основанном на резервировании территорий, необходимых для достижения ее проектных параметров и обеспечивающих решение муниципальных задач.

К основным мерам по развитию жилищного строительства относятся:

-	реализация программ, направленных на обеспечение жителей района доступным жильем, в том числе молодых и многодетных семей;

- стимулирование и поддержка разработки необходимой градостроительной документации, решение вопросов обеспечения земельными участками для строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительную индустрию.

Основной тип проектируемой застройки – малоэтажное многоквартирное и индивидуальное строительство.

Перспективные объекты социальной инфраструктуры

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся широко разветвленной сетью муниципальных учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- недостаточностью объемов капитальных вложений в социальную сферу.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы не удовлетворяет потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты социальной инфраструктуры подразделяются на:

- объекты повседневного пользования;

- детские сады, школы;

- объекты периодического пользования – дома культуры, клубные помещения, учреждения дополнительного образования, спортивные залы и другие объекты спорта.

Таблица 6. Расчет потребности в строительстве учреждений на расчетный срок до 2029 г.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма СП 42.13330.2011 | Потребность по норме | Обеспе- ченность | Требуется строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | до 100 мест на 1 тыс. человек (40 мест) | 1144 | 1260 | Строительство новых объектов не требуется |
| 2 | Общеобразовательные организации | учащиеся | 100 % | 3872 | 3872 | Строительство новых объектов не требуется |
| 3 | Спортивные залы | кв. м. пола | 60-80 кв. м. на 1000 чел. | 2293 | 3641 | Строительство новых объектов не требуется |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м. | 7000 кв. м на 1000 чел. | 200662 | 38800 | Требуется строительство новых объектов |
| 5 | Детская юношеская спортивная школа | учащиеся | 2,3 % от общего числа школьников | 87 | 420 | Строительство новых объектов не требуется |
| 6 | Детская школа искусств | учащиеся | 2,7 % от общего числа школьников | 102 | 190 | Строительство новых объектов не требуется |
| 7 | Центр детского творчества | учащиеся | 2,7 % от общего числа школьников | 102 | 1300 | Строительство новых объектов не требуется |
| 7 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 мест на 1000 человек | 2293 | 2332 | Строительство новых объектов не требуется |
| 8 | Библиотеки | Тыс. ед. хранения / читат. места | 4-4,5 / 2-3 | 4000/2 | 4000/2,6 |  |
| 9 | Фельдшерско-акушерские пункты | га | По заданию на проектирование | 0,2 |  | По заданию на проектирование |

Уровень обеспеченности социальной инфраструктурой оценен по социальным нормативам, в качестве которых использован СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры позволяет сделать вывод о следующих проблемах:

- недостаточное количество плоскостных спортивных сооружений;

- высокий уровень износа зданий образовательных учреждений;

б) описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития социальной инфраструктуры в Михайловском муниципальном районе.

Приоритеты определены следующими стратегическими документами:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Постановление Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года»;

- Постановление Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 года № 593-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования на территории Приморского края»;

- Постановление Администрации Приморского края от 16.12.2019 «848-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края»;

- Постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края»;

- Постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 936-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края»;

- Решением Думы Михайловского муниципального района от 28.06.2012 № 305 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Михайловского муниципального района на период 2012 – 2025 гг.»;

- Национальный проект «Демография».

- Национальный проект «Образование».

- Национальный проект «Культура».

-	Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 447 «Об утверждении Схемы территориального планирования Михайловского муниципального района;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 446 «Об утверждении Генерального плана Григорьевского сельского поселения;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 444 «Об утверждении Генерального плана Осиновского сельского поселения;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 445 «Об утверждении Генерального плана Сунятсенского сельского поселения;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 443 «Об утверждении Генерального плана Михайловского сельского поселения;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 439 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Михайловского сельского поселения»;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 442 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Григорьевского сельского поселения;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 441 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Сунятсенского сельского поселения»;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 440 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Осиновского сельского поселения»;

- постановление администрации Михайловского муниципального района от 01.02.2021 № 103-па «Об утверждении муниципальной программы развития образования Михайловского муниципального района»;

- постановление администрации Михайловского муниципального района от 21.12.2021 № 1312-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Михайловского муниципального района на 2022-2024 годы»;

- постановление администрации Михайловского муниципального района от 13.10.2020 № 893-па «Об утверждении муниципальной программы развития физической культуры и спорта Михайловского муниципального района»;

- настоящая муниципальная программа.

Программа предусматривает создание для всех категорий и групп населения условий для развития образования, развития культуры и занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения безопасными, качественными объектами образования, культуры и спорта.

Программа обеспечивает:

а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;

б) доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, культуры, физической культуры и спорта, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующей цели: «Обеспечение достижения необходимого уровня обеспеченности населения района объектами образования, физической культуры и спорта и объектами культуры, соответствующих современным требованиям».

в) Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в развитии социальной инфраструктуры в Михайловском муниципальном районе

Для достижения цели муниципальной программы «Обеспечение достижения необходимого уровня обеспеченности населения района объектами образования, физической культуры и спорта и объектами культуры, соответствующих современным требованиям» предусмотрено решение следующих задач:

- определение потребности в количестве объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение жителей района надежными и качественными услугами социальной сферы;

- обеспечение доступности дошкольного образования детей с 1,5 лет;

- обеспечение доступности объектов дошкольного и среднего общего образования;

- перевод школ на односменный режим обучения;

- обеспечение новыми местами дополнительного образования детей;

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации мероприятий муниципальной программы, предусмотренных:

- региональным проектом «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)» национального проекта «Демография»;

- региональным проектом «Модернизация школьных систем образования в ПК» нацпроекта «Образование»;

- региональным проектом «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование»;

- комплексом процессных мероприятий в сферах развития образования, культуры, физической культуры и спорта;

г) Задачи, определенные в соответствии с национальными целями

Национальными целями, установленными в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», с учетом положений единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р, определено: «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов», предусматривающие решение следующих задач:

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- увеличение числа посещений культурных мероприятий;

- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

д) задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического развития Михайловского муниципального района, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Михайловского муниципального района

Раздел 3 «Стратегические направления социально-экономического развития Михайловского муниципального района» Стратегии социально-экономического развития Михайловского муниципального района предусматривает следующие приоритетные задачи в сфере развития социальной инфраструктуры, которые обозначены в следующих пунктах / подпунктах:

3.2 «Улучшение качества среды проживания и развитие человеческого потенциала»

3.2.3 «Развитие человеческого потенциала»:

п. 4. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования;

пп. 4.3. Укрепление материальной и учебной базы образовательных учреждений, создание безопасных условий для их функционирования;

п. 5. Развитие культурно-досуговой сферы;

пп. 5.1. Развитие культурно-досуговой инфраструктуры;

в) реконструкция и проведение капитального ремонта домов культуры административных центров поселений, сельских домов культуры и сельских клубов, зданий библиотек;

п. 6. развитие физической культуры и массового спорта:

пп. 6.1. Развитие спортивной инфраструктуры:

а) строительство и реконструкция спортивных комплексов, залов и специализированных спортивных площадок (хоккейных коробок, баскетбольных площадок, теннисных кортов) с обеспечением их необходимым спортивным инвентарем.

2. Паспорт

муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

Михайловского муниципального район»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Михайловского муниципального района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел экономики |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы, управление по вопросам образования, МКУ МСО ОУ, отдел по культуре и молодежной политике, ММБУК ММР "МКИО", МБУ ДШИ |
| Период реализации муниципальной программы | 1 этап - 2020 – 2023 годы 2 этап - 2025 – 2029 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение достижения необходимого уровня обеспеченности населения района объектами образования, физической культуры и спорта и объектами культуры |
| Подпрограммы | Подпрограммы отсутствуют |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемый объем финансового обеспечения Программы составит 217 650,09 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 123 848,08 тыс. руб. 2022 год – 87 437,18 тыс. руб. 2023 год – 6 164,838 тыс. руб. 2024 год – 100,0 тыс. руб. 2025 – 2029 годы – 100,0 тыс. руб. Из них, за счет средств местного бюджета – 9 936,15 тыс. руб.: 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 6 396,009 тыс. руб. 2022 год – 2774,35 тыс. руб. 2023 год – 565,798 тыс. руб. 2024 год – 100,0 тыс. руб. 2025 – 2029 годы – 100,0 тыс. руб. прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей программы, составляет: за счет субсидии из краевого бюджета – 170 838,03 тыс. руб.: 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 115 614,77 тыс. руб. 2022 год – 49 624,22 тыс. руб. 2023 год – 5599,04 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 – 2029 годы – 0,0 тыс. руб. за счет субсидии из федерального бюджета – 36 875,91 тыс. руб.: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 1837,30 тыс. руб.; 2022 год – 35 038,61 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 – 2029 годы - 0,0 тыс. руб.; |
| Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Национальные цели: «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов»; |

2. Показатели муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Михайловского муниципального район»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. (по ОКЕИ) | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель - Обеспечение достижения необходимого уровня обеспеченности населения района объектами образования, физической культуры и спорта и объектами культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на конец года) | чел. | 27083 | 28755 | 28600 | 28600 | Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" | Отдел экономики | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 31,9 | 46,6 | 46,8 | 51,5 | Указ Президента Российской от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % |
| 3. | Количество образовательных учреждений в которых обновлена материально техническая база | Ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | Распоряжение Правительства ПК от 30.05.2022 № 241-рп о региональном проекте «Модернизация школьных систем образования в ПК» | муниципальные образовательные учреждения | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |
| 4. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Ед. | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | Указ Президента Российской от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Отдел по культуре и молодежной политике | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |

3. Структура муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

Михайловского муниципального район»

| № п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента |  | Связь мероприятия с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)" нацпроекта «Демография» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел физкультурно-массовой и спортивной работы |  | Срок реализации: 2021-2022 годы |  |
| 1.1. | Строительство стадиона в с. Михайловке с искусственным покрытием и устройством беговой дорожки | Строительство спортивного объекта для улучшения качества спортивной подготовки, улучшение материально-технической спортивной базы в районе |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Численность постоянного населения |
| 2. | Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в ПК» нацпроекта «Образование» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление по вопросам образования |  | Срок реализации: 2022 год |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Осуществлен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, окон в общеобразовательных учреждениях |  | Количество образовательных учреждений в которых обновлена материально техническая база |
| 3. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление по вопросам образования |  | Срок реализации: 2021 - 2022 годы |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях | Улучшение качества спортивной подготовки учащихся, улучшение материально-технической базы 2 образовательных учреждений |  | Количество образовательных учреждений в которых обновлена материально техническая база |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в части ремонта образовательных учреждений» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление по вопросам образования |  | Срок реализации: 2021 - 2025 годы |  |
| 4.1. | Расходы на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Осуществлен капитальный ремонт общеобразовательных учреждений |  | Количество образовательных учреждений в которых обновлена материально техническая база |
| 4.2. | Расходы на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования | Осуществлен капитальный ремонт и благоустройство территории муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования |  | Количество образовательных учреждений в которых обновлена материально техническая база |
| 4.3. | Проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту образовательных учреждений | Получена положительная экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту образовательных учреждений |  | Количество образовательных учреждений в которых обновлена материально техническая база |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Михайловского муниципального район»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Базовый период 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Михайловского муниципального район» | всего, в том числе: | 950 | 1100 | 2100000000 | 000 | 123848,085 | 87 437,18 | 6164,838 | 100,0 | 100,0 | 217650,09 |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 950 | - | 2100000000 | 000 | 1837,30 | 35 038,61 | - | - | - | 36 875,91 |
|  | краевой бюджет | 950 | 1100 | 2100000000 | 000 | 115614,776 | 49624,22 | 5599,04 | 0,00 | 0,00 | 170838,03 |
|  | местный бюджет | 950 | 1100 | 2100000000 | 000 | 6396,009 | 2774,35 | 565,798 | 100,0 | 100,0 | 9936,15 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов поселений (предусматриваемый в муниципальных программах поселений на мероприятия, аналогичные мероприятиям муниципальной программы района) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Мероприятия администрации Михайловского муниципального района по комплексному развитию систем социальной инфраструктуры (Региональный проект «Спорт - норма жизни)» нацпроекта «Демография») | всего, в том числе: | 951 | 1102 | 2100000000 | 414 | 114979,692 | 40340,449 | - | - | - | 155 320,141 |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 951 | 1102 | 210Р592190 | 414 | 112600,00 | 39188,033 | - | - | - | 151788,033 |
|  | местный бюджет | 951 | 1102 | 2100000000 | 414 | 2379,692 | 1152,416 | - | - | - | 3532,108 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов поселений (предусматриваемый в муниципальных программах поселений на мероприятия, аналогичные мероприятиям муниципальной программы района) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Мероприятия администрации Михайловского муниципального района по комплексному развитию систем социальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 951 | 1102 | 2100011610 | 414 | 1280,892 | 836,383 | - | - | - | 2117,275 |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 951 | 1102 | 2100011610 | 414 | 1280,892 | 836,383 | - | - | - | 2117,275 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов поселений (предусматриваемый в муниципальных программах поселений на мероприятия, аналогичные мероприятиям муниципальной программы района) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности (строительство стадиона) | всего, в том числе: | 951 | 1102 | 210P500000 | 414 | 113698,80 | 39504,066 | - | - | - | 153 202,866 |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 951 | 1102 | 210Р592190 | 414 | 112600,00 | 39 188,033 | - | - | - | 151 788,033 |
|  | местный бюджет | 951 | 1102 | 210P5S2190 | 414 | 1098,80 | 316,033 |  |  |  | 1414,833 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов поселений (предусматриваемый в муниципальных программах поселений на мероприятия, аналогичные мероприятиям муниципальной программы района) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в ПК» нацпроекта «Образование») | всего, в том числе: | 953 | 0702 | 21000L7500 | 612 | - | 40 342,405 | - | - | - | 40 342,405 |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 953 | 0702 | 21000L7500 | 612 | - | 33 717,3 | - | - | - | 33 717,3 |
|  | краевой бюджет | 953 | 0702 | 21000L7500 | 612 | - | 6 422,34 | - | - | - | 6 422,34 |
|  | местный бюджет | 953 | 0702 | 21000L7500 | 612 | - | 202,765 | - | - | - | 202,765 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов поселений (предусматриваемый в муниципальных программах поселений на мероприятия, аналогичные мероприятиям муниципальной программы района) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Реализация мероприятий по капитальному ремонту школьных спортзалов (Региональный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование») | всего, в том числе: | 953 | 0702 | 210Е250970 | 612 | 4020,40 | 2644,14 |  | - | - | 6664,54 |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 953 | 0702 | 210Е250970 | 612 | 1837,30 | 1321,31 |  | - | - | 3158,61 |
|  | краевой бюджет | 953 | 0702 | 210Е250970 | 612 | 250,54 | 26,97 |  | - | - | 277,51 |
|  | местный бюджет | 953 | 0702 | 210Е250970 | 612 | 1932,56 | 1295,86 |  | - | - | 3228,42 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов поселений (предусматриваемый в муниципальных программах поселений на мероприятия, аналогичные мероприятиям муниципальной программы района) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Мероприятия районных бюджетных муниципальных учреждений по капитальному ремонту зданий и благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего, в том числе: | 953 | 1102 | 1500011620 | 000 | 380,776 | 0,00 | 3754,442 | 0,00 | 0,00 | 4135,218 |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 953 | 0701 | 2100092020 | 612 | 369,353 | 0,00 | 3651,768 | 0,00 | 0,00 | 4021,121 |
|  | местный бюджет | 953 | 0701 | 21000S2020 | 612 | 11,423 | 0,00 | 102,674 | 0,00 | 0,00 | 114,097 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов поселений (предусматриваемый в муниципальных программах поселений на мероприятия, аналогичные мероприятиям муниципальной программы района) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Мероприятия районных бюджетных муниципальных учреждений по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений | всего, в том числе: | 953 | 0702 | 1500011630 | 612 | 4467,217 | 4110,181 | 2002,022 | 100,0 | 100,0 | 10779,42 |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 953 | 0702 | 2100092340 | 612 | 2394,883 | 3986,876 | 1947,272 | - | - | 8329,031 |
|  | местный бюджет | 953 | 0702 | 21000S2340 | 612 | 2072,334 | 123,305 | 54,75 | 100,0 | 100,0 | 2450,389 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов поселений (предусматриваемый в муниципальных программах поселений на мероприятия, аналогичные мероприятиям муниципальной программы района) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Мероприятия районных бюджетных муниципальных учреждений по комплексному развитию системы социальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 953 | 0702 | 2100011630 | 612 | - | - | 408,374 | - | - | 408,374 |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 953 | 0702 | 2100011630 | 612 | - | - | 408,374 | - | - | 408,374 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов поселений (предусматриваемый в муниципальных программах поселений на мероприятия, аналогичные мероприятиям муниципальной программы района) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Информация о социальных, финансовых,

стимулирующих налоговых льготах

Социальные, финансовые, стимулирующие налоговые льготы в сфере реализации Программы не предусмотрены.».

1.2.4. Разделы 3 – 5 Программы исключить;

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Корж С.Г.) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Михайловского муниципального района Петроченко О.В.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                      В.В. Архипов