АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.10.2016                                              с. Михайловка                                            № 641-па

О внесении изменений в постановление администрации

Михайловского муниципального района от 26.04.2012 г. № 339-па

«Об утверждении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Михайловского

муниципального района на 2012-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Михайловского муниципального района, администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Михайловского муниципального района от 26.04.2012 г. № 339-па «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы» следующего содержания:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | Доля | в денежном выражении (тыс. руб.) | в % выражении от общего объема финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МБ (местный бюджет) | 133318,56 | 37 % |
|  | СС (собственные средства предприятий) | 36882,03 | 10,7% |

|  | БП (бюджет поселений) | 902,77 | 0,3% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВИ (внешние источники) | 184574,99 | 52% |
|  | Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета, собственных средств предприятий, бюджета поселений составляет 355678,35 |  |  |

1.2 Раздел 5 Программы «План мероприятий и сроки реализации на каждом этапе Программы» изложить в новой редакции:

| IV | 1.Замена глубинного насоса в с. Кремово; 2.Замена глубинного насоса и прокачивание водоразборной скважины с. Кремово; 3.Приобретение материалов для замены трубчатой части котлов «Братск-1,33К» котельной 1/4с. Михайловка; 4.Приобретение материалов для ремонта котельных 1/4 с. Михайловка, 1/28 с. Кремово 5.Приобретение электроматериалов; 6.Коммунальные расходы; 7. Услуги по передаче электроэнергии; 8. Прокладка наружного полиэтиленового водопровода с. Абрамовка; 9.Текущий ремонт наружного водопровода с. Абрамовка; 10.Ремонт водопроводных сетей с приобретением материалов (насос 2 шт., трубы ПЭ, эл. счетчик, электроматериалы, электроматериалы для станции обезжелезивания); 11.Покупка скважины в с. Некруглово, глубинного насоса; 12.Услуги по организации подвоза воды населению; 13. Оказание услуг: автовышки, спецтехники. 14.Ремонт сетей водоснабжения в селах Григорьевка, Новожатково; 15. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам четвертого этапа. | 2015 |
| --- | --- | --- |
| V | 1. Установка временного сооружения – отстойник в с. Кремово (гарнизон); 2. Ремонт здания и оборудования канализационной станции в с.Ляличи; 3. Приобретение водогрейных котлов в количестве 2 шт. для котельной 1/26 в с. Кремово; 4. Приобретение водогрейного котла в количестве 1 шт. для котельной 1/33 с. Абрамовка; 5. Ремонт водонасосной станции в с.Ляличи (гарнизон); 6.Изготовление технической документации объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения; 7. Изготовление технических планов объектов жилищного фонда и их постановка на кадастровый учет. 8. Ремонт электрических сетей в с. Васильевка 9. Ремонтные работы на сетях электроснабжения в с. Кремово, Васильевка с привлечением спецтехники; 10.Изготовление технической документации – справок (БТИ). 11. Услуги автогидроподъемника; 12. Ремонт объектов электроснабжения в селах Кремово; 13. Ремонт розлива системы отопления в многоквартирных домах в с.Ляличи, ул. Школьная, 133,134. 14. Техническое обслуживание сетей и оборудования электроснабжения в Михайловском муниципальном районе; 15. Ремонтные работы на наружных сетях водоснабжения и водоотведения в селах: Первомайское, Ляличи, Кремово; 16.Услуги по передаче электрической энергии через сетевые организации; 17. Транспортные расходы по подвозу воды в с. Абрамовка; 18. Выполнение ремонтных работ системы водоснабжения; 19. Услуги автовышки для выполнения электромонтажных работ на опорах, питающих сети скважин водоснабжения в селах Абрамовка, Григорьевка, Кремово; 20 Приобретение глубинного насоса; 21. Приобретение материалов; 22. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам пятого этапа. | 2016 |
| VI | 1.Ремонт сетей теплоснабжения; 2.Прокладка водопровода диаметром 50 мм в с. Ляличи, ремонт водонаборной башни; 3. Изготовление технической документации объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения; 4.Ремонт электрических сетей 10 кВ п. Горное; 5. Приобретение оборудования для трансформаторной подстанции ЗТП с.Кремово; 6. Ремонт станции обезжелезивания с. Абрамовка; 7.Бурение скважины №10 с.Михайловка; 8.Приобретение оборудования для станции обезжелезивания с. Первомайское; 9.Проведение производственного контроля за качеством питьевой воды централизованного водоснабжения в сёлах Абрамовка, Григорьевка, Новожатково, Первомайское, Степное, Осиновка, Кремово, Ляличи; 10. Частичная замена канализационных сетей в сёлах Кремово, Ляличи; 11.Частичная замена сетей централизованного водоснабжения в сёлах Ляличи, Кремово, Абрамовка; 12. Установка счетчиков воды на скважинах в селах Григорьевка, Новожатково, Первомайское, Степное, Осиновка, Кремово, Ляличи, Некруглово; 13.Приобретение устройств автоматической регулировки подачи воды из скважины в централизованные сети сел Григорьевка, Новожатково, Первомайское, Степное, Кремово, Ляличи, Некруглово; 14.Ремонт водоразборных колодцев сел Григорьевка, Ляличи, Новожатково; 15. Строительство 1-ой очереди межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО. 16. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам шестого этапа. | 2017 |
| VII | 1.Ремонт сетей теплоснабжения; 2. Реконструкция сооружения скважин в с. Михайловка; 3. Прокладка водопровода диаметром 50 мм в с. Ляличи, ремонт водонаборной башни; 4.Изготовление технической документации объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения; 5.Бурение скважины №10 с. Михайловка; 6.Приобретение оборудования для станции обезжелезивания с. Первомайское; 7.Частичная замена сетей централизованного водоснабжения в сёлах Ляличи, Кремово, Абрамовка; 8.Частичная замена канализационных сетей в сёлах Кремово, Ляличи; 9. Установка счетчиков воды на скважинах в сёлах Абрамовка, Григорьевка, Новожатково, Первомайское, Степное, Осиновка, Кремово, Ляличи, Некруглово; 10. Приобретение устройств автоматической регулировки подачи воды из скважины в централизованные сети сел Григорьевка, Новожатково, Первомайское, Степное, Кремово, Ляличи, Некруглово; 11.Выполнение второго этапа газификации населенных пунктов Михайловского муниципального района; 12. Строительство 2-ой очереди межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО. 13. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам седьмого этапа. | 2018 |
| VIII | 1. Выполнение третьего этапа газификации населенных пунктов Михайловского муниципального района; 2.Замена инженерных сетей водоснабжения с. Михайловка. 3.Ремонт сетей теплоснабжения; 4. Ремонт насосной канализационной станции с. Михайловка; 5. Частичная замена сетей централизованного водоснабжения в сёлах Ляличи, Кремово, Абрамовка; 6. Ремонт электрических сетей замена ТП с. Васильевка; 7. Приобретение устройств автоматической регулировки подачи воды из скважины в централизованные сети сел Григорьевка, Новожатково, Первомайское, Степное, Кремово, Ляличи, Некруглово; 8.Ремонт водозаборных колонок в селах. Кремово, Некруглово, Михайловка, Осиновка, Ивановка, Горное; 9. Строительство очистных сооружений в селах Михайловка, Васильевка, Первомайское; 10. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам восьмого этапа. | 2019 |
| IX | 1. Выполнение четвертого этапа газификации населенных пунктов Михайловского муниципального района; 2. Ремонт насосной канализационной станции с. Михайловка; 3. Ремонт электрических сетей замена ТП с. Васильевка; 4. Строительство очистных сооружения в селах Ивановка, Кремово, Ляличи. 5.Ремонт водозаборных колонок в селах .Кремово, Некруглово, Михайловка, Осиновка, Ивановка, Горное. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам девятого этапа. | 2020 |

1.3.Таблицу 2 раздела 6 Программы изложить в новой редакции (Приложение 1).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно- техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального размещения на сайте администрации Михайловского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района В.Г. Смирнову.

Глава Михайловского муниципального района –

глава администрации района                                                           В.В. Архипов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от 14.10.2016 № 641-па

Раздел 6 Программы «Объем и источники финансирования Программы на каждом этапе ее реализации» изложить в следующей редакции (Приложение 1).

| № п/п | мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Этапы | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Утверждение схемы территориального планирования Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Разработка правил землепользования и застройки поселений Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция сетей электроснабжения Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | 4590,00 | 5045,00 | 5447,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Разработка первой части проекта газификации Михайловского муниципального района | МБ | 1500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам первого этапа |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Утверждение правил землепользования и застройки поселений Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Выполнение ПИР строительства межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО | МБ | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Разработка второй части проекта газификации Михайловского муниципального района | МБ | - | 5000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подключение к сетям холодного водоснабжения здания, расположенного по адресу с. Павловка, ул. Октябрьская, 82 «А» | МБ | - | 53,80 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | 5,98 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Благоустройство территории после прокладки водовода к зданию расположенному по адресу с. Павловка, ул. Октябрьская, 82 «А» | МБ | - | 39,90 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | 4,44 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Устройство септика с. Васильевка | МБ | - | 89,60 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | 9,95 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подключение к наружным сетям холодного водоснабжения здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Советская, 14 | МБ | - | 111,50 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | 12,90 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Устройство септика и наружных сетей канализации от здания, расположенного в с. Ляличи, ул. Советская, 14 к выгребной яме | МБ | - | 108,50 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | 12,10 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Электромонтажные работы по подключению электроснабжения к зданию, расположенному в с. Ляличи, ул. Советская, 14 | МБ | - | 19,80 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам второго этапа |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительство 1-й очереди межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО | МБ | - | - |  | - | - | 1000,00 | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - |  | - | - | 2300,00 | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Школьная, д.131 | МБ | - | - | 498,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | - | 213,40 | - | - | - | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Школьная, д. 132 | МБ | - | - | 519,30 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | - | 222,60 | - | - | - | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Школьная, д. 135 | МБ | - | - | 220,10 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | - | 94,30 | - | - | - | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Школьная, д. 165 | МБ | - | - | 224,60 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | - | 96,30 | - | - | - | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Школьная, д. 214 | МБ | - | - | 533,40 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | - | 228,60 | - | - | - | - | - | - |
|  | Разработка третьего этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | 4500,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам третьего этапа |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительство 2-й очереди межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО | МБ | - | - | - |  |  |  | 1500,00 |  | - |
|  |  | ВИ | - | - | - |  |  |  | 5800,00 |  | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Замена глубинного насоса в с. Кремово - 95,8 Администрация ММР; замена глубинного насоса и прокачивание водоразборной скважины с. Кремово - 447,1 УОТОД АММР | МБ |  |  |  | 542,90 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение материалов для замены трубчатой части котлов «Братск-1,33К» котельной 1/4с. Михайловка - 478,3; -; | МБ |  |  |  | 667,90 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт котельных 1/4 с. Михайловка, 1/28 с. Кремово: - приобретение материалов | МБ |  |  |  | 146,05 |  |  |  |  |  |
|  | - ремонтные работы на котельных 1/4 с. Михайловка, 1/28 с. Кремово - | СС |  |  |  | 100,03 |  |  |  |  |  |
|  | приобретение электроматериалов - 43,554. Администрация ММР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунальные расходы - 1011,725 | МБ |  |  |  | 1011,73 |  |  |  |  |  |
|  | Услуги по передаче электроэнергии УОТОД АММР – 804,948 | МБ |  |  |  | 804,95 |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка наружного полиэтиленового водопровода с. Абрамовка УОТОД АММР – 54,2 | МБ |  |  |  | 54,20 |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт наружного водопровода с. Абрамовка, УОТОД АММР – 7,7 | МБ |  |  |  | 7,70 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопроводных сетей с приобретением материалов (насос-40,3, трубы ПЭ-56,0, насос-38,1, эл. счетчик - 1,9, электроматериалы – 27,2, электроматериалы для станции обезжелезивания - 101,147) | МБ |  |  |  | 264,647 |  |  |  |  |  |
|  | Покупка скважины в с.Некруглово, глубинного насоса – 755,170 | МБ |  |  |  | 755,17 |  |  |  |  |  |
|  | Услуги по организации подвоза воды населению УОТОД – 134,6 | МБ |  |  |  | 134,60 |  |  |  |  |  |
|  | Оказание услуг: услуги автовышки - 59,0; - Услуги спецтехники - 40,204 | МБ |  |  |  | 99,20 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетей водоснабжения в селах Григорьевка, Новожатково – 135,877 | МБ |  |  |  | 135,877 |  |  |  |  |  |
|  | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам четвертого этапа | МБ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Установка временного сооружения – отстойник в с. Кремово (гарнизон) | МБ |  |  |  |  | 262,303 |  |  |  |  |
|  | Ремонт здания и оборудования канализационной станции в с.Ляличи | МБ |  |  |  |  | 262,303 |  |  |  |  |
|  | Замена инженерных сетей водоснабжения с. Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |
|  | Реконструкция сооружения скважин в с. Михайловка | МБ |  |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения | МБ |  |  |  |  |  | 1000,00 | 2000,00 | 500,00 |  |
|  | Приобретение водогрейных котлов в количестве 2 шт. для котельной 1/26 в с. Кремово | МБ |  |  |  |  | 447,733 |  |  |  |  |
|  | Приобретение водогрейного котла в количестве 1 шт. для котельной 1/33 с. Абрамовка | МБ |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт водонасосной станции с.Ляличи (гарнизон) | МБ |  |  |  |  | 320,00 | 1500,00 | 1000,00 |  |  |
|  | Изготовление технической документации объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения | МБ |  |  |  |  | 703,71 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |
|  | Изготовление технических планов объектов жилищного фонда и их постановку на кадастровый учет | МБ |  |  |  |  | 34,60 |  |  |  |  |
|  | Ремонт электрических сетей в с. Васильевка | МБ |  |  |  |  | 7,926 |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы на сетях электроснабжения в с. Кремово, Васильевка с привлечением спецтехники | МБ |  |  |  |  | 289,599 |  |  |  |  |
|  | Изготовление технической документации – справок (БТИ) | МБ |  |  |  |  | 5,835 |  |  |  |  |
|  | Услуги автогидроподъемника | МБ |  |  |  |  | 99,629 |  |  |  |  |
|  | Ремонт объектов электроснабжения в с. Кремово | МБ |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание сетей и оборудования не обслуживаемых сетевыми организациями | МБ |  |  |  |  | 298,30 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт розлива системы отопления в многоквартирных домах в с.Ляличи, ул. Школьная, 133,134. |  |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы на наружных сетях водоснабжения в селах Первомайское, Ляличи, Кремово | МБ |  |  |  |  | 70,401 |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования для трансформаторной подстанции ЗТП с. Кремово, Песчаное Администрация ММР | МБ |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы по подвозу воды в с. Абрамовка УОТОД АММР | МБ |  |  |  |  | 134,637 |  |  |  |  |
|  | Услуги по передаче электрической энергии через сетевые организации УОТОД АММР | МБ |  |  |  |  | 561,654 |  |  |  |  |
|  | Выполнение ремонтных работ системы водоснабжения | МБ |  |  |  |  | 359,682 | 410,00 |  |  |  |
|  | Услуги автовышки для выполнения электромонтажных работ на опорах, питающих сети скважин водоснабжения в селах Абрамовка, Григорьевка, Кремово | МБ |  |  |  |  | 58,647 |  |  |  |  |
|  | Приобретение глубинного насоса | МБ |  |  |  |  | 53,850 |  |  |  |  |
|  | Приобретение материалов | МБ |  |  |  |  | 103,401 |  |  |  |  |
|  | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам пятого этапа | МБ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Выполнение первого этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | Ремонт водоразборных колодцев в селах Григорьевка, Ляличи, Новожатково Администрация ММР | МБ |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |
|  | Ремонт насосной канализационной станции с. Михайловка. Администрация ММР. | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 7000,00 | 9000,00 |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  | 16333,00 | 21000,00 |
|  | Бурение скважины №10 с. Михайловка. Администрация ММР. | МБ |  |  |  |  |  | 1500,00 | 500,00 |  |  |
|  | Ремонт водоразборных колонок в селах Кремово, Некруглово, Михайловка, Ивановка, Осиновка, Горное | МБ |  |  |  |  |  | 400,00 | 650,00 |  |  |
|  | Приобретение оборудования для станции обезжелезивания с. Первомайское УОТОД АММР | МБ |  |  |  |  |  | 1500,00 | 500,00 |  |  |
|  | Проведение производственного контроля за качеством питьевой воды централизованного водоснабжения в селах Абрамовка, Григорьевка, Новожатково, Первомайское, Степное, Осиновка, Кремово, Ляличи УОТОД АММР | МБ |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |
|  | Частичная замена сетей централизованного водоснабжения в селах Ляличи, Кремово, Абрамовка УОТОД АММР | МБ |  |  |  |  |  | 450,00 | 2000,00 | 300,00 |  |
|  | Частичная замена канализационных сетей в селах Кремово, Ляличи УОТОД АММР | МБ |  |  |  |  |  | 430,00 | 1000,00 |  |  |
|  | Ремонт электрических сетей, замена ТП с. Васильевка Администрация ММР | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 | 2500,00 |
|  | Установка счетчиков воды на скважинах в селах Абрамовка, Григорьевка, Новожатково, Первомайское, Степное, Осиновка, Кремово, Ляличи, Некруглово | МБ |  |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  | Приобретение устройств автоматической регулировки подачи воды из скважины в центральные сети сел Григорьевка, Новожатково, первомайское, Степное, Кремово, Ляличи, Некруглово УОТОД АММР | МБ |  |  |  |  |  | 454,45 | 500,00 | 1500,00 |  |
|  | Строительство очистных сооружений в селах Михайловка, Первомайское, Васильевка Администрация ММР | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 36000,00 |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  | 84000,00 |  |
|  | Строительство очистных сооружений в селах Ивановка, Кремово, Ляличи: Администрация ММР | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46666,00 |
|  | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам шестого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Выполнение второго этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | 422,53 | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | 986,00 | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | 4340,00 | - | - |
|  | Ремонт водозаборных колонок сел Кремово, Михайловка, Некруглово, Ивановка, Осиновка, Горное Администрация ММР | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 550,00 |
|  | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам седьмого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Выполнение третьего этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | 730,00 | - |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  | 1703,33 |  |
|  | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам восьмого этапа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Выполнение четвертого этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2480,00 |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5786,66 |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | 17360,00 |
|  | Анализ исполнения и разработка и утверждение Программы на 2021-2025 годы по итогам девятого этапа | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Итого по годам источники финансирования распределены | МБ | 1500,00 | 5423,10 | 6495,40 | 4478,87 | 5824,21 | 11964,45 | 12772,53 | 50330,00 | 34530,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 6786,00 | 102036,33 | 73452,66 |
|  |  | СС | 4590,00 | 5045,00 | 5447,00 | 100,03 | 0,00 | 0,00 | 4340,00 | 0,00 | 17360,00 |
|  |  | БП | 0,00 | 47,57 | 855,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Б | Итого объем финансирования за счет местного бюджета |  | 133318,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В | Итого объем финансирования за счет внешнего источника |  | 184574,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г | Итого объем финансирования за счет собственных средств предприятий |  | 36882,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д | Итого объем финансирования за счет средств поселений |  | 902,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО общий объем финансирования Программы |  |  | 355678,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |