АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.02.2017                                                 с. Михайловка                                                    № 159-па

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

Михайловского муниципального района к работе

в отопительный период 2017-2018 годов

На основании распоряжения Губернатора Приморского края от 10 января 2017 г. №1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов», Устава Михайловского муниципального района, с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Состав районного штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов (Приложение № 1);

1.2. Состав комиссии по оценке готовности ТЭК и ЖКХ муниципального района к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов (Приложение № 2);

1.3. Состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях 2017-2018 годов (Приложение № 3);

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

2.1. До 01 сентября 2017 года – в размере 80 процентов от плановых

объемов работ;

2.2. До 15 октября 2017 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Управлению жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района обеспечить оперативный контроль:

а) за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону;

б) за подготовкой объектов соцкультбыта района к отопительному сезону;

в) за накоплением топлива на источниках теплоснабжения.

4. Рекомендовать Михайловскому филиалу КГУП «Примтеплоэнерго»:

4.1. Разработать графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей. График предоставить в управление жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района в срок до 15 октября 2017 года.

5. Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабжающих организаций всех форм собственности:

5.1. Разработать и представить инструкции, устанавливающие время и порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций и служб ЖКХ при устранении аварий и инцидентов в управление жизнеобеспечения до 01 сентября 2017 года;

5.2. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение. Графики предоставить в управление жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района в срок до 01 сентября 2017 года.

5.3. Разработать и утвердить в срок до 15 мая 2017 года планы-графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальной сферы.

5.4. В срок до 15 октября 2017 года обеспечить создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

5.5. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в ведении, к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов в установленные сроки;

5.6. Провести оценку готовности электрических и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и обеспечить получение паспортов готовности до 01 ноября 2017 года.

5.7. Рекомендовать в срок до 01 октября 2017 года КГУП «Примтеплоэнерго», Михайловское РАЙПО, ООО «Главное управление  жилищным фондом» Обособленное подразделение «Уссурийский»:

а) обеспечить заготовку топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства в необходимых объемах с учетом реализации мероприятий по энергосбережению;

б) предоставить в управление жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района (с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 101) сведения об объёмах топлива на котельных по состоянию на 01.10.2017 года.

5.8. Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплообеспечения муниципального района и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

5.9. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

5.10. Обеспечить ежемесячное представление в управление жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района отчетов о фактическом расходе топлива и его наличия на складах до 2-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

6. Рекомендовать КГУП «Приморский водоканал» обеспечить подготовку объектов водоснабжения, водоотведения, находящихся в его ведении, к работе в условиях отопительного сезона 2017-2018 годов.

7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района создать в срок до 15 мая 2017 года:

а) комиссию по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

б) комиссию по оценке готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (в состав комиссии включить (по согласованию) представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора);

7.1. Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности:

а) жилищного фонда – до 15 сентября 2017 года;

б) объектов социального значения – до 15 сентября 2017 года;

в) организаций – до 01 ноября 2017 года;

7.2. В срок до 01 сентября 2017 года привести в соответствии с требованием законодательства РФ муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб  ЖКХ и других органов при устранении аварий и инцидентов на территории Михайловского муниципального района, предоставить копию данного правового акта в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

7.3. Определить расчеты и утвердить в срок до 01 сентября 2017 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов.

7.4. Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей на территории муниципального района, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

7.5. Обеспечить выполнение требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному сезону, и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону;

7.6. Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района;

8. Единой дежурно-диспетчерской службе Михайловского муниципального района (ЕДДС) осуществлять постоянный мониторинг состояния системы теплоснабжения муниципального района. Данные мониторинга отражать в соответствующем журнале.

9. Управлению финансов администрации Михайловского муниципального района

а) обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациями, финансируемыми за счет местного бюджета, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления организаций;

б) обеспечить финансирование объема средств местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства при подготовке коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017-2018 года в соответствии с утвержденным бюджетом на 2017 год и утвержденным планом-графиком ремонтно-восстановительных работ для подготовки объектов соцкультбыта Михайловского района к работе в отопительном сезоне 2017-2018 годов.

10. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района продолжить проведение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признанию права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края один раз в полугодие до 10 числа;

11. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального хозяйства обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района (с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 101) в установленные сроки:

а) информации о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2017– 2018 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2017 года по 15 ноября 2017 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

б) информации о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2017 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

в) информации о ходе прохождения осенне-зимнего периода ежемесячно в период с 01 ноября 2017 года по 01 апреля 2018 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

г) информации о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

д) ежемесячно представлять отчет о фактическом расходе топлива и наличии запасов топлива по окончании календарного месяца;

е) ежедневно предоставлять отчет о прохождении отопительного сезона;

ж) принять меры по обеспечению с 01 января 2017 года снижения в сопоставимых условиях объема потребления ими тепло-, электроэнергии, воды, угля и иного топлива не менее чем на три процента от объема фактически потребленного ими в 2016 году каждого из указанных ресурсов;

12. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2017-2018 года ресурсоснабжающим организациям, управляющим организациям, ТСЖ предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом замены не менее 7 % физически изношенных сетей и оборудования;

13. Отделу жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района:

а) при необходимости вносить изменения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы при подготовки к отопительному сезону;

б) обеспечить работу резервных источников электроснабжения всех котельных до 01 ноября 2017 года.

14. Обязать руководителей муниципальных образовательных учреждений Михайловского муниципального района, ММБУК ММР «МКИО», МКУ «МСООУ» и МКУ «УОТОД» АММР.

а) при подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов для обеспечения надежности теплоснабжения объектов социального значения устранить выявленные нарушения тепловых и гидравлических режимов работы систем теплоснабжения в отопительный период 2016-2017 годов, произвести промывку и гидравлические испытания систем теплоснабжения до 15 сентября 2017 года с обязательным оформлением паспортов готовности;

б) приказами по учреждениям закрепить лица, ответственные за подготовку систем теплоснабжения объектов социального значения к отопительному периоду и их эксплуатацию в отопительный период 2017-2018 годов;

в) в срок до 25 марта 2017 года подготовить и представить графики ремонтно-восстановительных работ на объектах соцкультбыта и еженедельно представлять информацию о ходе их выполнения в управление жизнеобеспечения администрации муниципального района;

г) производить своевременную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии в соответствии с утвержденными лимитами тепло-, электропотребления предприятий и организаций с разбивкой по месяцам и кварталам;

15. МКУ «УОТОД АММР», МКУ «МСООУ», ММБУК ММР «МКИО», УОТОД ММР осуществлять с 01 января 2017 года финансирование расходов на обеспечение выполнения функций (оказание государственных и муниципальных услуг), находящимися в их ведении бюджетными учреждениями на основании фактических показаний приборов учёта потребления.

16. Рекомендовать управляющим организациям, ТСЖ предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района (с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 101):

а) графики промывки и опрессовки отопительной системы в срок до 01.04.2017г.;

б) акты промывки и опрессовки отопительной системы в срок до 01.07.2017 г.;

в) паспорта готовности в срок до 15.08.2017г.

17. Рекомендовать управляющим компаниям и ТСЖ проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил либо произвести иные, предусмотренные действующим законодательством, действия, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии;

18. Контроль за своевременной и качественной подготовкой жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2017-2018 годы возложить на заместителя главы администрации Михайловского муниципального района В.Г. Смирнову.

19. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

20. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                                           В.В. Архипов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от 13.02.2017 № 159-па

## Состав

## районного штаба по подготовке

## объектов жилищно-коммунального хозяйства

## к отопительному сезону 2017-2018 годы

| председатель штаба Смирнова В.Г. | заместитель главы администрации района |
| --- | --- |
| заместитель председателя штаба Соловьянов А.В. | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| член штаба Хорошева Н.А. | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| член штаба Попов С.М. | директор филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» |
| член штаба Басацкий О.А. | начальник участка «Михайловский» филиала «Артемовский» КГУП «Приморский водоканал» |
| член штаба Мельничук Н.Н. | руководитель МКУ «МСООУ» |
| член штаба Копылов В.Н. | генеральный директор ОАО «Михайловскагропромэнерго» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от 13.02.2017 № 159-па

Состав

комиссии по оценке готовности ТЭК и ЖКХ муниципального района

к отопительному сезону 2017-2018 годов

| председатель Смирнова В.Г. | заместитель главы администрации района |
| --- | --- |
| заместитель председателя Соловьянов А.В. | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| член комиссии Хорошева Н.А. | главный специалист отдела ЖКХ |
| член штаба Басацкий О.А. | начальник участка «Михайловский» филиала «Артемовский» КГУП «Приморский водоканал» |
| член комиссии Миколайчук Ю.Л. | начальник теплового участка филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» |
| Член комиссии Пономаренко Т.П. | начальник отдела архитектуры и градостроительства |
| член комиссии Кирчук К.В. | главный инженер ОАО «Михайловскагропромэнерго» |
| член комиссии (по согласованию) | инспектор Ростехнадзора |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от 13.02.2017 № 159-па

Состав

состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях 2017-2018 годов

| председатель Смирнова В.Г. | заместитель главы администрации района |
| --- | --- |
| заместитель председателя Соловьянов А.В. | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| член комиссии Бурцева В.А. | начальник отдела по работе с жилищным фондом |
| член комиссии Горшкова В.В. | главный специалист 1 разряда отдела по работе с жилищным фондом |
| член комиссии Хорошева Н.А. | главный специалист отдела ЖКХ |
| член штаба Басацкий О.А. | начальник участка «Михайловский» филиала «Артемовский» КГУП «Приморский водоканал» |
| член комиссии Миколайчук Ю.Л. | начальник теплового участка филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» |
| Член комиссии Пономаренко Т.П. | начальник отдела архитектуры и градостроительства |